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                                                                                               Nr. înregistrare 92 / 17.03.2026


C E R E R E   D E   O F E R T A
privind achizitia de 
Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie


Fundatia "Episcop Melchisedec"  implementează proiectul Grădina de copii.Construire centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii str. Alexandru cel Bun, nr. 4, mun. Roman, jud. Neamț (Cod SMIS 337035 ),Contract de finanțare Anexa la Ordinul MIPE nr. 13550/NE/16-09-2025, şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția unui serviciu pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă. 
 	
În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră tehnica si financiara pentru următoarul produs: 

	Nr.crt.
	Descrierea serviciilor
	UM
	Cantitate

	1.
	Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie
	buc
	1




Oferta va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizate și va fi trimisă  beneficiarului Fundatia « Episcop Melchisedec » la adresa de mail femroman@yahoo.com, pana la data de 19.03.2026, ora 16. Documentatia va fi intocmita conform Caietului de Sarcini, anexa la prezenta.





F O R M U L A R E

[bookmark: Formularul1]



Formularul nr. 1 – Scrisoare de inaintare
Formularul nr. 2 – DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 (evitarea conflictului de interese)
Formularul nr. 3 - Formular declarație de acceptare a condițiilor contractuale
Formularul nr. 4 - Declaraţie pe propria raspundere de asumare si respectare a tuturor cerintelor  tehnice si de asigurare intocmai a specificatiilor tehnice
Formularul nr. 5 - Propunere Tehnica 
Formularul nr. 6  - Propunere Financiară
Formularul nr. 7  - Declaratie privind beneficiarul real


























Formularul 1

Numele Ofertantului 
[introduceți denumirea completă]

SCRISOARE DE INAINTARE

Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: achizitia de Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie

Către 
Fundatia "Episcop Melchisedec"

Ca urmare a cererii de oferta publicata pe site-ul institutiei dvoastra ........................ , noi ..................................... va transmitem alăturat coletul sigilat și marcat in mod vizibil, conținând, in original următoarele documente:
a) propunerea tehnica
b) propunerea financiara;
c) documentele care însoțesc oferta.

	Date de contact (pentru această procedură)

	Nume
	

	Adresă
	

	Telefon
	

	E-mail
	



Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.
Cu stima,

Data completării ................................ 

Ofertant,
___________________________

[bookmark: Formularul4][bookmark: Formularul8]

Formularul 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 
(evitarea conflictului de interese)
Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie
1.Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al ___________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
[bookmark: do|caII|si4|ar60|al1|lia][bookmark: do|caII|si4|ar60|al1|lib]a) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
[bookmark: do|caII|si4|ar60|al1|lic]b) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie /organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi /candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
[bookmark: do|caII|si4|ar60|al1|lid]c) participarea în procesul de verificare /evaluare a solicitărilor de participare /ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile /informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
[bookmark: do|caII|si4|ar60|al1|lie]d) situaţia în care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire
[bookmark: do|caII|si4|ar60|al2]2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
[bookmark: Formularul6]
Formularul 3


Numele Ofertantului 
[introduceți denumirea completă]


Formular declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie


Subsemnatul .......................................................[nume și prenume in clar a persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al ............................................................................. [denumirea/ numele si sediul/ adresa candidatului/ ofertantului], in nume propriu și/sau în numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului de furnizare în cadrul prezentei proceduri de atribuire și ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia. 


Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)


















Formularul 4

Numele Ofertantului 
[introduceți denumirea completă]

DECLARAŢIE
pe propria raspundere de asumare si respectare a tuturor cerintelor Caietului de sarcini si de asigurare intocmai a specificatiilor tehnice

Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie


		Ca urmare a cererii de oferta nr. ....................... din data de ......................, prin care depunem ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare Servicii de realizare studiu - “Analiza pentru anticiparea nevoilor orizontale de dezvoltare a ofertei educationale”, noi ......................................………….. (denumirea/numele ofertantului) declarăm pe propria raspundere, prin prezenta, că ne însuşim toate cerintele din documentatia de atribuire si vom asigura intocmai specificatiile tehnice.

	

Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)















Formularul 5

Numele Ofertantului 
[introduceți denumirea completă]

Propunere tehnica

Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie







Conform cerintelor din caietul de sarcini









Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)












Formularul 6


Numele Ofertantului 
[introduceți denumirea completă]

Propunere financiara

Cererea de oferta: [introduceți numărul cererii de oferta]
Obiectul contractului: Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie



După examinarea documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei ofertăm prețul total de _______________ lei, [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de __________ [introduceți suma în cifre și litere].
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pe toata durata de executie a contractului de prestare servicii. 



Data completării ......................

Ofertant / Lider de asociaţie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)









                                   



Formularul 7

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND BENEFICIARUL REAL

Subsemnata/ul ................. posesor/are a CI seria...... nr. ...., eliberată de ....., CNP ......, în calitate de reprezentant legal a  Societatii ................ SRL/SA cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că: 

1) Beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice pe care o reprezint, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[footnoteRef:1]: [1:  A se avea in vedere prevederile Art. 4 din Legea nr. 129/2019] 

a) Numea, prenume , data nasterii : …….., locul nasterii : ……, ………, CNP: …………….., act de identitate : CI, seria : ……….. numarul: ………, cetatenia: ……., domiciliul :………………………………….

b) a) Numea, prenume , data nasterii : …….., locul nasterii : ……, ………, CNP: …………….., act de identitate : CI, seria : ……….. numarul: ………, cetatenia: ……., domiciliul :………………………………….
….

Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 
☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 


Societatea are în structura acționariatului entități juridice străine:
☐ DA[footnoteRef:2] [2:  În situația în care se bifează DA, se vor completa la ”descriere” datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările si modificările ulterioare] 

☐ NU

2) Am fost informat/-ă cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înaintea semnării contractului de achiziţie publică.

3) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii. În acest sens, îmi asum obligaţia de a informa in paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real al societății pe care o reprezint, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul Proiectului. 




 SC ……………….. SRL 
Administrator,
……………………..

























Nr.91/16.03.2026


CAIETUL DE SARCINI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

[bookmark: _GoBack]Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Construire centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii” Cod MySmis 337035, implemetat de Fundatia “ Episcop Melchisedec” finantat prin PIDS 2021-2027, FSE+


INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai 1n masura 1n care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
Fundatia “ Episcop Melchisedec” , judetul Neamț, implementeaza proiectul ,, ,,Construire centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii” Cod MySmis 337035, implemetat de Fundatia “ Episcop Melchisedec” finantat prin PIDS 2021-2027, FSE+. In aceste conditii, toate achizitiile din proiecte se vor derula cu respectarea in totalitate a procedurilor stabilite de legea 98/2016 cu odificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea contractanta: Fundatia Episcop Melchidesec 

OBIECTIVUL INVESTITIEI
,,Construire centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii”

DATE FINANCIARE
Valoarea totala estimata a contractului de Servicii de proiectare - intocmire Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii avize, Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiect, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatii, precum si verificarea tehnica de calitate aproiectului tehnic si a detaliilor de executie este de 99.500  lei fara TVA.
Valoarea estimata este calculata astfel:
Cap. 3: Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie si Asistenta tehnica din partea proiectantului – 99.500,00 lei fara TVA:
3.2 -	Documentatiile suport si cheltuieli obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor: 1.500,00 lei fara TVA
3.5.4 – Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor – 3.000 lei
3.5.5 – Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie – 5.000 lei
3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie: 80.000,00 lei fara TVA 
3.8.1 -Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 lei fara TV, compusa din
3.8.1.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 7.000,00 lei fara TVA
3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de care ISC - 3.000,00 lei fara TVA

DESCRIEREA PROIECTULUI
Toate datele tehnice care vor fi utilizate pentru serviciile de proiectare se regasesc in Studiul de Fezabilitate (partea scrisa si partea desenata) parte a Documentatiei de atribuire.

OBIECTIUL CONTRACTULUI
1.	Obiectul contractului il reprezinta prestarea de Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Construire centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii "
Cod CPV principal - Cod CPV suplimentar:
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica
Descriere succinta:
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Servicii de proiectare - Intocmire Proiect tehnic; Detalii de executie; Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (PTE+DE, PAC, POE); Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Construire centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii "
2.	Locatia proiectului
Terenul pe care va fi amplasata platforma este situat in Mun. Roman, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 5 in prezent terenul este liber de constructii.
3.	Durata de indeplinire a contractului
Durata contractului este de 13 luni si este formata din perioada de proiectare-1 luna si perioada de acordare a asistentei tehnice din partea proiectantului- 12 luni.
4.	Obligatiile esentiale ale proiectantului
Ofertantul declarat castigator va intocmi urmatoarele documentatii:
-	proiect tehnic;
-	detalii de executie;
-	documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare.
Ofertantul declarat castigator va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor. Totodata, proiectantul va avea si obligatia de a intocmi un plan de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006 si un Dosar de interventii ulterioare, realizate de un coordonator atestat in materie de securitate si sanatate in munca.
Proiectul tehnic (documentatia tehnica) potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii, actiunile de asigurare si certificare a calitatii, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii catre beneficiar. Proiectul tehnic (documentatia tehnica) va fi astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice, complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic (documentatia tehnica) va contine detalii de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a depasi costul lucrarii stabilit in Studiul de fezabilitate.
Proiectul tehnic (documentatia tehnica) se va elabora pe baza Studiului de fezabilitate, etapa in care s-au aprobat indicatori tehnico-economici, elemente si solutiile principale ale lucrarii.

In temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii documentatiei tehnice - PAC, inclusiv a proiectului tehnic - Pth, proiectantul are, potrivit legii, urmatoarele obligatii:
•	asigurarea calitatii documentatiei tehnice - PAC pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv a proiectului tehnic - PTH, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei privind calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare;
•	prezentarea documentatiei tehnice - DT elaborate spre verificare, in conditiile legii, de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investitor, precum si solutionarea neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;
•	atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se subordoneze realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate, sau, dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
•	este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
•	se va urmari asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
•	elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;
•	stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
•	stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate carespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
•	participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind proiectarea si anume:
•	proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie, listele de cantitati var fi elaborate si predate in 5 exemplare originale;
•	documentatiile pentru obtinerea avizelar si acordurilor se var elabora in numarul de exemplare solicitat de autoritatile de la care se vor solicita aceste avize si acorduri;
•	documentatia tehnica pentru autorizatia de construire se va elabora in 3 exemplare originale;
•	La predarea documentatiilor, proiectantul va intacmi un proces-verbal de predare-primire a acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor, ambele parti vor semna de predare, respectiv primire. Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta.
•	Proiectantul are obligatia de a solutiona toate problemele care survin pe parcursul executiei lucrarilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la elaborarea proiectului, in eel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de Autoritatea Contractanta in functie de situatia concreta.
•	Proiectantul are obligatia de a se prezenta in santier, ori de cate ori este necesar si ori de cate ori va fi convocat in scris de catre Beneficiar ca urmare a unor circumstante legale si tehnice.

ECHIPA DE EXPERTI A PRESTATORULUI
Prestatorul va lua toate masurile pentru a se asigura ca:
a)	fiecare membru al personalului este capabil sa indeplineasca sarcina care i-a fost atribuita;
b)	serviciile de proiectare se vor realiza respectand calificarile/atestarile necesare si obligatorii conform legislatiei in domeniu;
c)	activitatea fiecarui membru al echipei de lucru este monitorizata	si revizuita in mod constant, daca e cazul.

Personalul obligatoriu
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaza ca sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii:
Categorie de profesii/domeniu al specializarii	
1. Responsabil  proiect /Manager Proiect, studii superioare	1 persoana
2. Inginer de specialitate structura - studii superioare in domeniu (constructii civile)	1 persoana
3. Inginer de specialitate CFDP - studii superioare in domeniu	1 persoana
Cerinta minima obligatorie: pentru pozitiile Responsabil proiect /Manager Proiect, Inginer specialitate constructii civile si inginer specialitate CFDP se vor prezenta specialisti cu experienta specifica in domeniu. Expertii propusi in functiile mentionate trebuie sa dovedeasca ca a realizat activitati similare cu cele ce urmeaza a le implementa in cadrul viitorului contract, pentru un numar de minim 2 proiecte/contracte, altfel oferta va fi declarata neconforma. Pentru a demonstra indeplinirea Cerintelor minime privind experienta profesionala, ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: Recomandare din partea beneficiarului sau alte doc. relevante care atesta experienta specifica (parti din proiecte/ contracte etc.).
Aceeasi persoana poate ocupa mai multe pozitii solicitate. Pentru expertii desemnati, persoanele juridice straine au posibilitatea prezentarii de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Pentru personalul cheie propus se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:
· CV-ul semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei
· modalitatea de asigurare a accesului la personal (contract de munca/ extras REVISAL / colaborare/ subcontractare, Declaratie de disponibilitate si Angajament de participare)diploma/atestat/autorizatie (dupa caz) de studii care sa ateste specializarea ceruta
· documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar / Angajator pentru fiecare contract, din care rezulta informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta privind experienta specifica in domeniu (unde este cazul)
 
PROPUNEREA TEHNICA : Propunere tehnica servicii de proiectare
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. In acest sens, ofertantul va prezenta:
1. Grafic fizic detaliat pe activitati.
2. Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in domeniul rnediului, social si al relatiilor de munca; Formularul nr. 7
3.Se va demonstra intelegerea solutiei tehnice prezentate la faza SF - descrierea lucrarii, prezentare mod de organizare activitate, resurse angajate (personal si resurse tehnice). Descrierea va trebui sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele Caietului de sarcini si solutiile stabilite prin SF.
4. Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta proiectare. (contracte de munca/colaborare).
5. In cazul in care, operatorul economic care a elaborat studiul de fezabilitate / documentatia de avizare a lucrarilor de interventii / sau alte documentatii tehnice ce stau la baza sau fac parte din caietele de sarcini, se regase te printre ofertanti la prezenta procedura, in calitate de ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator, acesta trebuie sa aduca la cuno tinta aceasta stare de fapt, i sa faca dovada prin prezentarea unei Declaratii in acest sens, ca implicarea sa in activitatea de elaborare a acestora, nu este de natura sa denatureze concurenta prin aparitia unui eventual conflict de interese - Formular nr. 8.
Informatii detaliate privind reglernentarile care sunt in vigoare la nivel national i se refera la conditiile de munca i protectia muncii, securitatii i sanatatii in munca, se pot obt].ne de la Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national i se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

PROPUNEREA FINANCIARA
Propunerea financiara va fi prezentata in lei conform Formularului nr. 6
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiara va contine:
· Formularul de oferta si Anexa aferenta.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu serviciile prestate de asociati, subcontractanti - daca este cazul.
Prestatorul are obligatia de a prezenta in oferta financiara pretul fara TVA, in lei.
Valoarea totala a ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata a contractului, conform Fisei de date a achizitiei.
In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, prestatorul (ofertantul) are obligatia de a asigura toata logistica necesara, precum si orice cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor si care sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, acestea trebuind sa fie incluse in pretul ofertat si in bugetul planului de activitati.
Propunea financiara va cuprinde si formularul de contract propus - Formular nr. 9, semnat l?i l?tampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai J:n masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

RECEPTIA SERVICIILOR
Receptia serviciilor se va face pe baza documentelor produse si transmise de prestator Beneficiarului. Verificarile vor fi efectuate la nivelul Beneficiarului.
in cadrul receptiei, se va urmari:
· identificarea serviciilor prestate;
· constatarea eventualelor neconcordante a prestatiilor fata de propunerea tehnica;
· verificarea respectarii conditiilor de prestare conform specificatiilor din caietul de sarcini;
· constatarea eventualelor deficiente.
In cazul in care serviciile var fi fast prestate conform ofertei, ele vor fi receptionate, in caz contrar, prestatorul are obligatia de a remedia deficienteleneconcordantele semnalate, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii unei notificari in acest sens din partea achizitorului. Receptia serviciilor prestate se va realiza de catre Autoritatea Contractanta numai dupa remedierea tuturor deficien telor/ neconcordantelor constatate.

PLATA SERVICIILOR
Plata serviciilor se va realiza in termen de 30 zile de la data facturarii, iar facturarea se va face astfel:
- pentru Servicii de proiectare - intocmire Protect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare, la data predarii documentatiilor, in urma incheiereii Proceselor-verbale de predare-primire;
- pentru Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, proportional cu valoarea lucrarilor executate in baza unui proces-verbal de predare­ primire/receptie a serviciilor de asistenta tehnica prestate.
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